**Zadania**

- sprawdzanie, czy litera pasuje do hasła i odkrywanie liter

- losowanie haseł z pliku z hasłami

- rysowanie wisielca

- utworzenie bazy haseł podzielonej na kategorie (pliki txt)

- wybór trybu

- jednoosobowy (hasła losowane)

- dwuosobowy (podanie hasła i kategoriii przez jedną osobę, zgaduje druga) - wypisanie użytych liter ( i komunikat, jeśli wprowadzi się literę drugi raz) - menu (wybór trybu, wyjście)

**Terminarz**

| 24.03 | utworzenie bazy haseł oraz wizualizacji wyglądu i działania aplikacji, utworzenie repozytorium |
| --- | --- |
| 07.04 | losowanie kategorii i haseł z bazy, |
| 05.05 | sprawdzanie, czy litera pasuje do hasła i odkrywanie liter |
| 19.05 | praca nad aspektem wizualnym (utworzenie menu oraz odpowiednich komunikatów, rysowanie wisielca itp) |
| 02.06 | dodanie trybu dwuosobowego |

**Inne**

CI/CD

Testy jednostkowe(?)

stworzyć system integracyjny na githubie